楚雄州水务部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州2021年水利伤残民工及企业回乡人员生活补助。

二、立项依据

《楚雄州水利局等五局部门关于做好全州水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助工作的通知》（楚水水管[2009]40号）。

三、项目实施单位

10县市财政局、水务局、民政局。

四、项目基本概况

2021年水利伤残民工和企业回乡水利民工补助人员1851人，其中水利伤残民工1224人，企业回乡水利民工627人。根据资金补助标准和补助政策（楚雄、禄丰两县市州级补助40%，南华、大姚、武定三县州级补助45%，双柏、牟定、姚安、永仁、元谋五县州级补助50%，外地州人员全额由州级补助）计算，2021年水利伤残民工和企业回乡水利民工共需州级财政补助资金117.87万元。

五、项目实施内容

2021年水利伤残民工和企业回乡水利民工补助人员1851人，其中水利伤残民工1224人，企业回乡水利民工627人，州级财政补助资金117.87万元。

六、资金安排情况

2021年水利伤残民工和企业回乡水利民工州级财政补助资金117.87万元，其中：州级大海波水库4.53万元，楚雄市12.22万元，双柏县12.67万元，牟定县14.5万元，南华县3.64万元，姚安县15.54万元，大姚县10.09万元，永仁县3.01万元，元谋县6.34万元，武定县18.59万元，禄丰县16.74万元。

七、项目实施计划

由财政部门将州县资金划拨到民政部门，再由民政部门按标准按月发放到人。

八、项目实施成效

通过水利伤残民工和企业回乡水利民工补助资金的发放，解决了水利伤残民工和企业回乡水利民工的生活困难，水利伤残民工和企业回乡水利民工生活有明显改善，对维护社会安定团结有明显的推动作用。

楚雄州水务部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州水土流失监测点监测费州级配套（9个监测点）

二、立项依据

《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》

三、项目实施单位

楚雄市水务局、双柏县水务局、南华县水务局、姚安县水务局、大姚县水务局、牟定县水务局、元谋县水务局、武定县水务局。

四、项目基本概况

为探索西南土石山区水力侵蚀类型区水土流失状况及其治理变化规律和趋势，为全国水土流失动态监测与公告提供基础数据，结合《全国水土保持监测网络和信息系统二期工程云南省监测点建设实施方案》的总体要求，我州积极向上级主管部门积极申请，先后在楚雄市兔冲山、袁家，双柏县大黑箐，南华县罗家冲，姚安县龙门口，大姚县鲁村，牟定县飒马场，元谋县金雷、武定县仓房9个监测点。

五、项目实施内容

按照《径流小区和小流域控制站监测手册（试行）》及《全国水土流失动态监测与公告项目监测成果整编规范》开展各站点的监测工作。

六、资金安排情况

每个监测点州级配套1.5万元，共9个监测点，合计13.5万元。

七、项目实施计划

各站点根据当地的具体情况，科学、合理地安排监测进度，监测时段为当年1月~12月。定期检查监测设施设备，校验数字雨量计、土壤水分自动测定仪（TDR）、径流泥沙自动测量系统等自动化监测设备的精度，保证监测数据准确性。2021年12月，整理、汇总、分析1~12月监测数据，编写年度监测工作报告，按照汇编要求编制汇编文件，按照要求提交年度监测报告、监测表格。2022年3月底前，完成监测点数据上报系统中数据的网上填报。

八、项目实施成效

各站点每年提交水土流失监测工作年度报告，主要内容包括：监测点概况、年度监测项目与方法、年度监测工作组织管理与实施、年度监测成果、存在的主要问题与建议等。

楚雄州水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州2020年水土保持小流域治理工程。

二、立项依据

1.《楚雄州发改委楚雄州水务局关于南华县代家箐小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》（楚发改农经〔2020〕6号）

2.《楚雄州发改委楚雄州水务局关于双柏县河口河（二期）小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》（楚发改农经〔2020〕7号）

3.《楚雄州水务局关于云南省2020年国家水土保持重点工程牟定县云龙小流域水土流失综合治理工程实施方案的批复》（楚水复〔2020〕17号）

4.《楚雄州水务局关于云南省2020年国家水土保持重点工程大姚县班果河源头小流域水土流失综合治理工程实施方案的批复》（楚水复〔2020〕16号）

三、项目实施单位

南华县、双柏县、牟定县、大姚县4县水务局。

四、项目基本概况

南华县代家箐小流域治理水土流失面积1.19平方公里， 双柏县河口河（二期）小流域治理水土流失面积2.86平方公里，牟定县云龙小流域治理水土流失面积16.69平方公里，大姚县班果河源头小流域治理水土流失面积11.36平方公里。

五、资金安排情况

大姚班果河源头小流域10万，牟定云龙小流域10万，双柏河口河二期16.5万，南华代家箐小流域12万。合计48.5万元。

六、项目实施计划

4条小流域治理水土流失面积32.1平方公里，项目2020年第二季度开工建设，2020年12月底全面完成建设任务。

七、项目实施成效

4条小流域治理水土流失面积32.1平方公里，建设坡改梯工程314.57公顷，种植经果林147.45公顷等工程，有效治理水土流失，改善农业生产条件，增加农业产量和农民经济增收。