楚雄州财政支出项目绩效评价报告

——2017-2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金项目

(直接介入)

项目实施部门：楚雄州自然资源和规划局

项目委托部门：楚雄州财政局

第三方评价机构：楚雄中大会计师事务所有限公司

二○一九年八月

目  录

一、项目概况	- 3 -

二、评价的目的、主要依据、原则、内容、程序、方法	- 5-

（一）评价目的	- 5 -

（二）评价主要依据	- 5 -

（三）评价原则	- 6 -

（四）评价内容	- 7 -

（五）评价程序	- 7 -

（六）评价指标	- 8 -

（七）评价方法	- 10 -

三、评价结果	- 10-

（一）项目决策情况	- 10-

（二）项目管理情况	- 11 -

（三）项目绩效情况	- 14 -

（四）评价得分及扣分情况	- 18 -

四、主要做法及经验	- 19 -

（一）加强组织领导，落实资金保障	- 19 -

（二）确保信息安全、强化督促指导	- 20-

五、存在问题和建议	- 20-

（一）存在的主要问题	- 20 -

（二）有关建议	- 21-

六、评价责任	- 22-

七、评价单位工作组人员签字	- 23 -

八、报告时间	-23-

九、附件	- 23 -

楚雄中大会计师事务所有限公司受楚雄州财政局的委托，本着客观、公正、公平的原则，对2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、项目概况

不动产登记信息管理基础平台覆盖全国，对于全面履行不动产统一登记职责，促进不动产登记信息完备、准确、可靠，保障不动产交易安全，更加有效地服务社会，具有重要意义，是各级不动产登记机构的共同任务。2013年11月20日召开的国务院常务会议明确提出，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。作为不动产统一登记“四统一”的重要组成部分，不动产统一登记信息平台是不动产信息管理的基础平台，是规范不动产登记行为，实现不动产登记信息共享与保护的重要载体，是实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，消除信息孤岛的重要手段。

云南省国土资源厅关于印发《云南省不动产登记数据整合方案（试行）的通知》（云国土资〔2016〕159号），明确了开展不动产登记数据整合工作的目标与任务及总体要求。依据《云南省不动产登记整合数据库标准（试行）》等不动产登记相关标准和技术规范，清理土地、房产、林权、农村土地承包经营权等原不动产登记数据，对其空间数据要素、数据格式、属性内容等进行清理整合，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记提供数据支撑和数据服务。

楚雄州自然资源和规划局高度重视不动产登记信息管理基础平台建设工作，2016年12月，苍穹数码技术股份有限公司根据《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》以及楚雄州实际情况，按照信息化建设标准要求，以建设实用性、规范性的应用系统和数据库为目标，编制了《楚雄州不动产登记信息管理基础平台建设方案》，根据不动产统一登记制度实施的总体要求和楚雄州不动产登记信息管理基础平台建设需求，分别建立了不动产权籍调查成果管理系统、不动产登记信息系统、不动产档案管理系统、不动产信息查询系统、不动产综合分析系统、不动产登记信息协同共享服务系统、不动产登记数据库管理系统、不动产登记数据汇总上报与接入系统、平台维护管理系统等9个系统。

2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库项目由楚雄州自然资源和规划局负责具体实施，根据《楚雄州人民政府关于安排2017年财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2017〕32号）和《楚雄州人民政府关于安排2018年财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2018〕8号），经楚雄州人民政府同意， 2017、2018年分别下达楚雄州自然资源和规划局不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库经费150万元，合计下达300万元。专项用于楚雄州不动产登记信息管理基础平台和数据库整合建库工作。

截至2019年6月30日，楚雄州自然资源和规划局已完成州级不动产登记信息管理基础平台和数据库整合建库工作。实际形成项目资金支出296.0956万元，通过检查财政授权支付额度到账通知书，结余资金3.9044万元已由财政收回，州级补助资金使用率100%。

# 二、评价的目的、主要依据、原则、内容、程序、方法

## （一）评价目的

本次评价旨在通过检查2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后系统开发完善专项支出补助资金预算安排提供重要依据。

## （二）评价主要依据

1.相关政策、规章文件

（1）《不动产登记暂行条例》（中华人民共和国国务院令第656号）；

（2）《关于地方不动产登记职责整合的指导意见》（国土资发〔2015〕〕50号）；

（3）《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）；

（4）《云南省国土资源厅转发国土资源部办公厅做好不动产登记信息安全工作文件的通知》（云国土资籍〔2015〕23号）；

（5）《云南省不动产登记数据整合方案（试行）的通知》（云国土资〔2016〕159号）。

2.资金管理相关制度

楚雄州自然资源和规划局已制定财务管理或项目资金使用管理方面的制度，并已执行。

3.绩效评价工作文件、资料

（1）《楚雄彝族自治州财政支出绩效评价管理规定》（州人民政府2010年第4号公告）；

（2）《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法（试行）的通知》（楚政办通〔2012〕110号）；

（3）《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（楚财绩〔2013〕19号）；

（4）2017-2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目绩效评价项目实施单位楚雄州自然资源和规划局提交的各项材料，包括各项评价佐证材料、相关工作情况的自评报告等；

（5）其他相关材料。

## （三）评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

2.公正公开原则。遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.政策性原则。评价主要以国家和省有关不动产登记制度的政策和财务管理的规章制度为依据。

## （四）评价内容

2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目州级补助资金绩效评价内容包括以下三大部分：项目决策、项目管理、项目绩效。

1.项目决策：该指标反映目标是否明确、决策依据及决策程序是否符合规定；

2.项目管理：该指标反映资金到位、资金管理、项目组织管理情况；

3.项目绩效：该指标反映任务完成、项目效益情况，同时从社会效益、经济效益、可持续性影响三个方面评价项目绩效。

## （五）评价程序

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排；第二步，楚雄州自然资源和规划局认真收集整理佐证材料，分析不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费支出州级补助资金使用有关绩效情况，填写《指标表》，形成资金使用绩效自评报告，报送楚雄中大会计师事务所；第三步，书面评审，楚雄中大会计师事务所对自评材料进行审核与分析。针对不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费支出州级补助资金项目经办机构和主管部门的自评结果，对项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在的问题；第四步，现场评价，在书面评审的基础上，楚雄中大会计师事务所对项目进行现场核查，发现典型问题，剖析问题产生原因；第五步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，撰写绩效评价报告（征求意见稿）报送委托方和项目单位。经论证修改完善后提交正式绩效评价报告。

## （六）评价指标

本项目绩效评价，主要从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。本项目评价指标体系分为三级，其中包括3项一级指标，7项二级指标，18项三级指标，满分为100分。具体如下：

不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目绩效评价指标体系

| 评价指标说明 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标评分标准 |
| 指标名称 | 指标名称 | 指标名称 |  |
| 1.项目决策 （10%） | 1.1项目决策（80%） | 1.1.1决策依据（30%） | 项目全部符合实施方案：3.0分 |
|  |  |  | 项目部分符合实施方案：1.5分 |
|  |  |  | 项目全部不符合实施方案：0分 |
|  |  | 1.1.2决策程序（50%） | 项目全部符合申报条件：5.0分 |
|  |  |  | 项目部分符合申报条件：2.5分 |
|  |  |  | 项目全部不符合申报条件：0分 |
|  | 1.2项目目标（20%） | 1.2.1 项目目标（100%） | 项目目标明确、细化、量化：2.0分 |
|  |  |  | 有项目目标，但不够明确、细化：1.0分 |
|  |  |  | 无项目目标：0分 |
| 2、项目管理 （35%） | 2.1项目资金到位（15%） | 2.1.1资金到位率（60%） | 资金到位率：州级财政资金到位率×3.15分 |
|  |  | 2.1.2资金到位时效（40%） | 合理时间内到位：2.1分 |
|  |  |  | 未在合理时间内到位：0分 |
|  | 2.2项目组织管理（35%） | 2.2.1人员配备（40%） | 人员配备到位且熟悉相关法律法规并具备与其岗位相适应的专业知识：4.9分 |
|  |  |  | 人员配备不到位，但配备人员基本熟悉相关法律法规且基本具备与其岗位相适应的专业知识：2.45分 |
|  |  |  | 人员配备不到位，不熟悉相关法律法规且不具备与其岗位相适应的专业知识：0分 |
|  |  | 2.2.2安全措施（40%） | 已采取信息网络安全防护措施且不存在擅自复制或者篡改情形：4.9分 |
|  |  |  | 未采取信息网络安全防护措施但不存在擅自复制或者篡改情形：2.45分 |
|  |  |  | 未采取信息网络安全防护措施且存在擅自复制或者篡改情形：0分 |
|  |  | 2.2.3组织机构（20%） | 已成立领导机构：2.45分 |
|  |  |  | 未成立领导机构：0分 |
|  | 2.3资金管理（50%） | 2.3.1资金支付的及时性（20%） | 在规定时间内支付：3.5分 |
|  |  |  | 未在规定时间内支付：2分 |
|  |  |  | 未支付：0分 |
|  |  | 2.3.2资金支出的合规性（40%） | 资金支付时资料、手续齐全，符合相关规定，不存在未专款专用、截留、挤占和挪用的情况：7分 |
|  |  |  | 不合规一项扣:2分，扣完为止 |
|  |  |  | 如存在未专款专用、截留、挤占和挪用的情况，直接扣为0分 |
|  |  | 2.3.3会计核算的准确性（20%） | 未发现会计差错：3.5分 |
|  |  |  | 每发现一项会计差错扣1.0分，直到扣完为止 |
|  |  | 2.3.4单位财务制度（20%） | 已制定财务管理制度：3.5分 |
|  |  |  | 未制定财务管理制度：0分 |
| 3.项目绩效（55%） | 3.1任务完成（50%） | 3.1.12017年任务完成率（30%） | （2017年实际完成率/2017年计划完成率）×8.25分 |
|  |  | 3.1.22018年任务完成率（30%） | （2018年实际完成率/2018年计划完成率）×8.25分 |
|  |  | 3.1.3资金使用率（40%） | （实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×11分 |
|  | 3.2项目效益（50%） | 3.2.1社会效益：项目的实施规范了不动产登记行为，细化了不动产统一登记制度，方便人民群众办理不动产登记，保护权利人合法权益（50%） | 作用明显：13.75分 |
|  |  |  | 作用较明显：9.16分 |
|  |  |  | 作用一般：4.58分 |
|  |  |  | 无作用：0分 |
|  |  | 3.2.2经济效益：项目的实施降低了不动产登记管理的运行成本，推动了管理工作的规范化（30%） | 作用明显：8.25分 |
|  |  |  | 作用较明显：5.5分 |
|  |  |  | 作用一般：2.75分 |
|  |  |  | 无作用：0分 |
|  |  | 3.2.2可持性影响：项目的实施能够为征收房地产税提供更加充分的依据和基础信息，更加有效支撑房地产税收改革（20%） | 作用明显：5.5分 |
|  |  |  | 作用较明显：3.66分 |
|  |  |  | 作用一般：1.83分 |
|  |  |  | 无作用：0分 |

## （七）评价方法

本次评价主要采用比较分析法、因素分析法、公众评判法等方法，依据《2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目州级补助资金绩效评价工作方案和指标体系》，对2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目支出州级补助资金的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优；80分≤综合得分＜90分为良；60分≤综合得分＜80分为中；综合得分＜60分为差。

# 三、评价结果

2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目的完成情况。评价小组根据楚雄州自然资源和规划局上报的绩效评价资料，结合实地调查了解的情况，对2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目决策情况、项目管理情况、项目绩效情况三个方面进行了整体分析、评价。具体情况如下：

## （一）项目决策情况

## 1.项目决策依据及程序

不动产登记平台建设依据国土资源部《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》的总体要求和云南省国土资源厅相关要求，在研究现有不动产调查、登记成果、登记系统、数据库的基础上，通过对各类不动产已有调查、登记成果、登记系统、数据库的标准、规程和规范等技术性要求进行整理和分析，依据不动产登记的法律法规和规范性文件，编制《楚雄州不动产登记信息管理基础平台建设方案》，研发楚雄州不动产登记信息管理平台，实现楚雄州各县的不动产统一登记发证，实现全州不动产审批和登记信息实时汇交上报和在相关部门依法互通共享，对全州不动产登记信息进行有效管理。

2.项目目标

楚雄州不动产登记信息管理基础平台建设的总体目标是：充分利用现有的国土资源信息化和相关部门不动产登记信息化基础，利用并集成各类信息技术，按照国土资源部关于不动产登记信息管理基础平台建设的相关技术标准建成标准统一、内容全面、互联互通、实时更新的不动产登记信息管理基础平台，支撑各级不动产登记业务的网络化、信息化管理，实时更新不动产登记信息，实现土地、房屋、草原、林地、海域审批-交易-登记信息的实时互通共享和业务联动，向相关部门提供不动产登记有关信息共享，为社会提供依法信息查询服务。

## （二）项目管理情况

1.项目资金到位情况

根据《楚雄州人民政府关于安排2017年财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2017〕32号）和《楚雄州人民政府关于安排2018年财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2018〕8号），2017、2018年度州级财政预算各安排不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库专项支出州级补助资金150万元，合计下达300万元。楚雄州财政局分别于2017年5月22日以《楚雄州财政局关于下达2017年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费的通知》（楚财建〔2017〕73号）和2018年3月27日以《楚雄州财政局关于下达州级不动产登记信息管理基础平台建设和数据库整合及建库项目经费的通知》（楚财建〔2018〕42号），将2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库专项支出州级补助资金300万元全额下达到楚雄州自然资源和规划局，州级财政资金到位率100%。

2.项目组织管理情况

（1）为贯彻落实省委编办、省国土资源厅《关于整合州县两级不动产登记职责和机构的通知》（云编办〔2015〕91号）精神，做好我州不动产登记改革工作，根据《楚雄州机构编制委员会关于设立不动产登记机构的通知》（楚编发〔2015〕9号）同意设立楚雄州不动产登记中心，核定事业编制6人，实际配备4人，人员配备不到位。《楚雄州不动产登记中心关于印发职能职责和人员分工的通知》（楚不动产中心〔2016〕1号），明确了职能职责、人员组成、人员分工、工作要求。

（2）根据《国土资源部办公厅关于做好不动产登记信息安全工作的通知》（国土资厅发〔2015〕38号）的要求，为了保证不动产登记系统及数据、网络的安全，保障不动产交易安全，保护不动产权利人合法产权，楚雄州不动产登记信息管理基础平台三级安全等保建设项目，2017年5月22日经楚雄州财政局政府采购监督管理科批复，根据《中华人民共和国政府采购法》进入州公共资源交易中心以公开招标方式组织采购，中标单位为：云南科兴通达科技有限公司，包括布署防火墙、入侵保护系统、数据库审计系统、运维审计系统及网闸等安全设备，成交金额167.8568万元。

（3）根据《楚雄州国土资源局关于成立州级不动产登记信息管理基础平台建设工作领导小组的通知》（楚国土资通〔2016〕107号），项目具体实施单位楚雄州自然资源和规划局成立了州级不动产登记信息管理基础平台建设工作领导小组并下设办公室。领导小组负责对不动产登记基础平台建设方案的研究制定并组织实施；研究决定平台建设过程中相关问题，保障平台建设工作顺利开展。领导小组下设办公室，负责平台建设及接入日常相关工作，落实联络和协调各相关单位开展业务，及时发现及反馈建设过程中发现的问题，并加以协调解决。

3.资金管理情况

为了切实加强规范项目专项资金管理，保障资金安全、发挥资金使用效益，经对楚雄州自然资源和规划局提供的绩效评价相关资料的核查，已按要求制定了财务管理或项目资金管理制度，并严格按照相关要求对财政资金进行严格管控，做到对项目资金的集中统一管理，对每笔用款申请在所附资料齐备的情况下，经相关科室和分管领导审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保了项目资金的专款专用和支出的规范性。

（三）项目绩效情况

1.任务完成情况

（1）2017年任务完成情况：主要从物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和数据安全五个方面实施并完成楚雄州不动产登记信息管理基础平台三级安全等保建设。

①物理安全。是保护计算机网络设备、设施以及其它媒体免遭地震、水灾、火灾等环境事故以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。主要包括环境安全、设备安全、媒体安全建设。

②网络安全。是整个安全解决方案的基础，网络安全必须构筑在一个坚实的安全服务基础之上，基础安全服务设施的作用就是为信息化系统建立一个可相互信任的网络环境，为其他安全技术的实施提供正确决策的基础主要包括访问控制、入侵检测、防火墙等方面建设。

③系统安全。是操作系统、数据库系统等系统软件的安全，网络内的重要主机、服务器、网络设备等的操作系统要配置安全策略，并对操作系统进行安全性扫描，发现其中存在的安全漏洞，并有针对性的进行对设备重新配置或升级，主要包括安全策略配置、漏洞扫描、防病毒等建设。

④应用安全。是保证楚雄州各应用系统信息的身份认证、机密性、完整性以及不可否认性。

⑤数据安全。是保护数据的保密性和完整性。

（2）2018年任务完成情况：楚雄州不动产登记基础信息平台建设服务器采购项目，根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采〔2014〕2号）采用单一来源方式进行采购，已获得楚雄州财政局政府采购管理科同意实行单一来源采购的批复。通过单一来源采购谈判会议，最终协商确定供应商为骋宇科技有限公司，截至2019年6月30日，已完成11台四路机架式服务器采购任务，设备、系统已安装并调试至正常运行的状态，用于10县市自然资源局数据存储及与州级各部门数据共享与交换。

2.资金使用及结余情况

截至2019年6月30日，2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金支出296.0956万元，结余资金3.9044万元已由财政收回，州级补助资金使用率100%。

2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金使用情况统计表

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不动产登记基础平台硬件采购项目尾款 | 33.6 |
| 2 | 不动产登记信息管理基础平台三级安全等保建设项目 | 134.2568 |
| 3 | 不动产登记基础信息平台建设服务器采购项目 | 92.4 |
| 4 | 不动产登记平台运行维护项目 | 14.8 |
| 5 | 不动产登记基础平台三级等保测评项目 | 8 |
| 6 | 办公设备购置费用 | 7.118 |
| 7 | 机房网络升级改造、网络设备采购费用尾款 | 5.9208 |
|  | 合计 | 296.0956 |

3. 项目效益情况

建立统一的信息平台是《不动产登记暂行条例》的明确要求，是落实不动产登记制度的重要技术支撑，是保障交易安全和实现信息共享的重要手段，对于规范开展不动产登记业务，促进职责机构整合和工作流程再造，提升管理能力和治理水平，强化产权保护和便民利民具有重要意义。我州为全面完成不动产统一登记工作，在对《不动产登记暂行条例》充分理解的基础上，遵循《不动产登记暂行条例》和信息化建设标准要求，以建设实用性、规范性的应用系统和数据库为目标，实现土地、房屋、林权、承包土地经营权等不动产信息的统一确权登记，并建设形成归属清晰、权责明确、监管有效的不动产登记系统平台。

（1）社会效益

①提升了便民服务水平。分散登记时，申请人员有房屋所有权、土地使用权等多个权利的，必须跑多个部门，提交多份材料，而且有些材料需要重复提交。不动产统一登记后，通过开发并使用统一的不动产统一登记管理平台，在统一不动产登记依据的基础上，实现一个窗口对外，减少办证环节，申请人员只需要跑不动产登记一个部门，交一次材料，办理一本不动产权证书，大大减轻了群众和企业负担。

②保障了不动产权利人的合法权益。分散登记时，职责分散，各部门的登记程序、标准各不相同，各类权属证书多种多样，容易出现重登漏登、重复抵押等问题，影响不动产交易安全。分散在不同部门管理和登记，又容易导致农林用地、农牧用地及林牧用地之间权属界线不清、权利归属不明，引发矛盾和纠纷。不动产统一登记后，过开发并使用统一的不动产统一登记管理平台，并通过与相关不动产审批以及交易系统的衔接，可以更好的厘清当事人之间的不动产权利界限，减少权属纠纷，有效提高不动产登记质量，保障不动产权利人的合法权益。

③减轻群众经济负担。分散登记时，申请人员要分别到多个部门办理多个不动产证书。不仅费时费力，而且各个不同部门都有不同的收费依据和收费项目。不动产统一登记后，不动产登记部门根据财政部、国家发展改革委《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税〔2016〕79号）梳理并制定了不动产统一登记收费标准，不仅明确了收费依据和收费金额，而且减少了原先各个部门的多个收费项目，大大减轻了申请人员的时间支出和经济负担。

（2）经济效益

不动产统一登记信息管理平台筹建至今已实现统一接入系统，查询共享系统，协同共享系统，信息综合分析系统、社会化查询系统的部署测试及运行。系统软件部署至今各系统运行正常，统一接入系统做到了时时业务数据推送，登簿日志上报自动化，效率化，楚雄州每天通过统一接入系统接入省厅平台的数据达1000余条。查询共享系统通过对不动产登记系统中的业务数据抽取推送实现数据对公、检、法等部门的高效时时的数据查询服务可支持同时多部门多端口万级次查询每天的查询量在500次左右。在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换及管理。目前已存储汇交不动产登记成果数据22.3715万条，实现了省、国家登记管理基础平台的实时数据接入和查询。项目的实施优化了工作流程，减少了人工投入，提高了工作效率，降低了不动产统一登记信息管理的运行成本，推动了全州不动产统一登记管理工作的规范化。

（3）可持续影响

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，党中央、国务院高度重视信息化，《国土资源信息化“十三五”规划》提出建设覆盖全国、四级互联互通的不动产登记信息管理基础平台，确保各级不动产登记机构登记的信息实时纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，建立健全不动产登记数据管理机制，实现国家、省、市、县四级不动产登记信息实时共享，以及不动产登记信息与相关部门信息互通共享。

楚雄州自然资源和规划局将持续加大力量完善不动产登记信息管理基础平台各项系统功能，保障网络的畅通、硬件设备的正常运转，推进我州不动产登记工作信息化建设稳步向前，提高工作效率，使我州各级不动产登记部门能更好地为人民服务，实现惠民目标。

## （四）评价得分及扣分情况

1.评价得分情况

楚雄中大会计师事务所有限公司根据《2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目州级补助资金绩效评价工作方案和指标体系》的相关要求，在楚雄州自然资源和规划局承诺对所报送材料的真实性、准确性和完整性负责的基础上，对所提供的资料进行了认真审查，并进行了打分，综合审查和核查情况，2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费州级补助资金项目绩效综合平均得分为91.97	分，等级为“优”。

2.评价扣分情况

（1）人员配备方面：楚雄州机构编制委员会核定编制人数为6人，实际配备4人，人员配备不到位扣1.6分；

（2）项目绩效方面：

①社会效益情况：信息查询难以完全开放，同时查询的手段也比较单一，系统软件对于用户信息及登记信息安全管理还需进一步加强扣4.59分。

②可持续影响情况：不动产登记信息管理系统在物理安全方面、网络安全方面、数据安全及备份恢复等方面均不同程度存在问题扣1.84分。

# 四、主要做法及经验

## （一）加强组织领导，落实资金保障

项目实施单位充分借助和依托已建立的不动产登记工作领导小组，加强与相关部门的沟通协调，共同研究落实平台建设的任务和要求，合理确定时间安排，切实落实建设责任，加快推进信息平台建设。各级不动产登记机构已加强对本地不动产登记信息化工作的组织领导，统筹协调业务建设和信息化建设，相互协调配合，确保工作的有序开展并与不动产登记业务相适应。于每年年度终了提前编制下年预算，积极协调，多渠道筹集资金，争取多方支持，全力保障数据整合、系统开发、平台升级改造、系统维护、软硬件配备、人员培训等信息平台建设的各项经费需求。

## （二）确保信息安全，强化督促指导

项目实施单位高度重视信息安全，把信息安全纳入信息平台建设的全周期。按照国家和地方信息系统安全要求，全面完成不动产统一登记信息系统三级等保建设，并通过竞争性谈判，由云南厚壁信息安全测评有限公司完成测评认定。已建立各级不动产登记工作进展信息联系机制，形成畅通的上行下达、下情上报通道，按照总体工作安排逐级督办落实。强化技术指导，配备网络维护人员2人保障硬件、网络、系统正常运行，保证工作质量。

# 五、存在问题和建议

## （一）存在问题

1.物理安全方面问题。系统机房目前为单路供电，未配备后备发电设备，在外部电力供应中断的情况下，系统服务将中断，系统可用性将受到影响。系统机房未配备防盗报警系统，无法对盗窃破坏行为进行及时侦测并报警；增加了被盗窃破坏的风险，使未授权用户可以更为容易的访问机房等敏感物理区域，可能对系统的平稳运行造成影响。

2.网络安全方面问题。系统未对网络设备(内外网核心交换、楼层接入交换机、服务器接入交换)提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能；不利于管理员定期分析系统日志信息，从而无法及时发现系统可能存在的侵害。目前网络设备及网络安全设备仅设置设备管理员帐户，没有独立安全管理角色、安全审计角色等帐户，设备管理权限未分离，无法实现不同权限角色间的监督，存在管理帐户越权管理或滥用权限的风险。

3. 数据安全及备份恢复方面问题。不动产接入系统中心端、不动产接入系统未采用密码技术保证通信过程中数据的完整性，未采用密码技术对系统管理数据、鉴别信息和用户数据在存储过程中的完整性进行验证，在数据传输过程中未对敏感信息（如系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据等）进行加密处理，敏感信息以明文方式传输，可能导致重要数据在传输及存储过程中被攻击者劫持、篡改。备份数据仅在本地保存，未利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地，如机房遭受严重破坏，可能导致数据完全丢失。

4. 平台软件方面问题。信息交互与各部门之间还存在网络环境不完善，数据格式不统一，各单位信息开放方式程度较低等壁垒难以达到信息实施共享，数据交互共享的单位目前只有住建、税务、银行等少数单位。信息查询难以完全开放，数据安全及数据推送存在时间差等问题，同时查询的手段也比较单一。不动产统一接入系统数据接入的及时性及准确性还需进一步完加强。

（二）有关建议

1. 建议项目实施单位继续积极争取等保建设及系统开发完善经费，加强等保建设，筑牢安全防线，为我州不动产登记信息管理基础平台的平稳运行及向数据中建设过渡提供必须的基础环境。对存在问题认真整改落实，加强信息系统安全管理，排除安全隐患，将管理工作与建设要求放在同样的高度。严格执行行业主管部门对不动产登记信息系统基础建设要求，推动不动产登记信息管理基础平台建设迈向新的台阶。

2. 建议项目实施单位要借助同级政府专网等网络资源，开展与同级不动产审批、交易等部门之间的网络建设，满足信息共享的需要。网络系统环境建设要符合网络安全保密技术的相关规定，满足不动产登记对网络安全保密的要求。不动产登记数据的整合、档案资料整理和移交涉及多部门联动，需要各级横向相关部门的支持、配合。要加强协调沟通，得到本级党委、政府的支持，争取横向部门的理解和配合，为推进工作创造良好的环境。

3. 建议项目实施单位完善不动产登记信息安全应急预案，定期开展演练，设置信息平台口令，定期修改密码。对权利人名称及证件号码等数据项进行加密存储和传输，界面展示时，予以去标识化处理，保护好个人敏感信息。加快完善信息平台网络运维环境，推动信息互通共享和“互联网+不动产登记”， 不断提升不动产登记便民利企服务水平。

# 六、评价责任

本评价机构依据评价客体楚雄州自然资源和规划局提供的基础资料，运用规定的评价方法，评价小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由楚雄州自然资源和规划局负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

# 七、评价单位工作组人员签字

工作组人员签字：

楚雄中大会计师事务所有限公司

# 八、报告时间

本评价报告出具时间为2019年8月20日

# 九、附件

（一）2017、2018年不动产登记信息管理基础平台和数据整合建库工作经费项目绩效评价评分表；

（二）楚雄中大会计师事务所有限公司执业证书复印件；

（三）楚雄中大会计师事务所有限公司营业执照复印件。